[내부 검토용 · 조직개편 기획]

AX/PI팀 출범 청사진

AI 전환·프로세스 혁신 — Charter · AI 서비스 스택 · AI-Ready Data(Snowflake) · 현업 활용지도 · 거버넌스 · 로드맵(100일/6M/12M/2Y) · 4팀 관점·R&R

| 작성 | 홍인표 (AX/PI팀장 내정) | 작성일 | 2026. 06. 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조직 | 삼성자산운용 IT솔루션담당 | 버전 | v0.5 (관계도 삽입·서문·디자인 보강) |

배경: 그룹 차원 AI 전환 가속에 맞춰 IT솔루션담당을 4팀(AX/PI·데이터플랫폼·정보전략·IT업무개발)으로 개편. 본 청사진은 AX/PI팀의 정체성·운영모델·실행 로드맵을 구체화한다.

목차

목차	2

들어가며 — 이 문서가 답하는 질문	4

I. AX/PI팀 Charter	5

1. 미션·운영원칙	5

2. 하는 일 / 안 하는 일 (경계)	5

II. AI 서비스 스택 — ‘무엇을·언제 쓰는가’	6

1. 기밀등급 × 허용 모델 매트릭스	6

2. 공통 기술요소 (재사용 빌딩블록)	6

III. 데이터 — AI-Ready Data 기반 (Snowflake)	7

1. 데이터 플랫폼 — Snowflake 활용	7

2. AI-Ready Data 충족 6요건	7

3. 데이터 수명주기 & 2-track 분담	7

IV. 현업별 AI 활용 지도 (핵심·구체)	9

1. 운용 (Portfolio / ETF)	9

2. 리서치	9

3. 상품개발·마케팅	9

4. 트레이딩·리스크	9

5. 컴플라이언스·감사	9

6. 오퍼레이션 (미들·백오피스)	9

7. 전사 공통	9

V. 에이전트 운영 아키텍처	11

agent 개발·배포 플랫폼 — AX의 ‘paved road’ (AWS Landing Zone 위)	11

VI. 거버넌스·가드레일 (병행, 최소→정교화)	11

1. 거버넌스 = 3계층 내장 통제 (문서가 아니라 플랫폼이 강제)	11

2. AX의 거버넌스 ‘관리 운영’ (운영 시스템)	12

3. 구체 통제 항목	12

VII. 로드맵 — 100일 / 6개월 / 12개월 / 2년	13

① 100일 — 토대 + 첫 등대 (속도 증명)	13

② 6개월 — 등대 가동 + 확산 시작	13

③ 12개월 — 스케일 + 내재화	13

④ 2년 — AX가 ‘기본’이 됨	13

VIII. 4팀 관점 및 R&R	15

1. 각 팀이 보는 시각 (전사 균형)	15

2. R&R 경계 (협의 기준안)	16

IX. 조직·리스크·성공지표	16

1. 팀 구성(안)	16

2. 리스크 & 대응	16

3. 성공지표(요약)	16

들어가며 — 이 문서가 답하는 질문

그룹 차원의 AI 전환 압력 속에서 IT솔루션담당이 4팀(AX/PI·데이터플랫폼·정보전략·IT업무개발)으로 개편된다. 이 문서는 그중 AX/PI팀이 ‘무엇을 하는 팀인지, 어떻게 일하는지, 무엇으로 다른 팀과 구분되는지’를 끝까지 구체화한다. 추상적 구호가 아니라, 어떤 AI 서비스를 어느 기밀등급에서 쓰고, 어떤 데이터(Snowflake) 위에서, 어떤 가드레일과 함께, 어떤 순서로 굴릴지를 도구 수준까지 적었다.

핵심 관점은 하나다 — 도입을 늦추지 않으면서 가드레일을 함께 깐다. ‘완벽한 거버넌스를 먼저 세운 뒤 도입’(governance-first)은 현실에서 도입을 죽이고, 애초에 완벽한 AI 거버넌스란 지금 존재하지 않는다. 그래서 AX는 거버넌스를 ‘문서’가 아니라 ‘플랫폼에 내장된 통제’로 구현하고(인프라·데이터·agent 3계층), 쓰면서 정교화한다.

그리고 이 청사진은 백지에서 나온 것이 아니다. 멀티에이전트 AI 조직 운영, ETF AI 파이프라인, 사내 업무효율화 과제 등 ‘이미 만들어 굴려 본 실증’ 위에서 출발한다 — 구호가 아니라 작동하는 레퍼런스가 근거다.

한 줄 요약 — “도입을 늦추지 않으면서, 가드레일을 함께 깔며, 현업과 AI를 ‘일하게’ 만드는 팀.”

I. AX/PI팀 Charter

Charter는 팀의 헌법이다. 미션·운영원칙·경계(하는 일/안 하는 일)를 못 박아, 출범 직후의 역할 혼선과 타 팀과의 마찰을 줄인다.

한 줄 정의 — “도입을 늦추지 않으면서, 가드레일을 함께 깔며 현업과 AI를 ‘일하게’ 만드는 팀”

1. 미션·운영원칙

- 미션: 자산운용 핵심 업무에 AI를 안착시켜 생산성·의사결정·신사업을 증강(대체 아님, 현업 상생)

- 운영원칙 4

  - ① 속도 우선 — 거버넌스는 게이트가 아니라 병행 가드레일(완벽 거버넌스 선행 금지)

  - ② 등대 우선 — 임팩트 큰 1~2개를 직접 만들어 굴리고, 그 패턴을 전사로 복제

  - ③ 현업 주도 — AX는 촉진·구축, 과제·수용은 현업과 공동설계(Human-in-the-loop)

  - ④ 측정 가능 — 모든 과제에 ROI·정직성 지표 부착(가짜 성과 차단)

2. 하는 일 / 안 하는 일 (경계)

| In-scope (AX/PI) | Out-of-scope (→ 타 팀) |
| --- | --- |
| 전사 AI 과제 발굴·우선순위·PI(업무 재설계) | 데이터 플랫폼·파이프라인·DW 구축/운영 → 데이터플랫폼팀 |
| 등대 AI 제품/agent PoC·구축·운영 | 기간계·SI성 앱 개발/운영 → IT업무개발팀 |
| AI 활용 가드레일(사용정책·평가·리스크·정직성) | 전사 IT 전략·예산·상위 거버넌스 → 정보전략팀 |
| 현업 AI 역량 확산(교육·템플릿)·성과측정 | 데이터 거버넌스 = 데이터플랫폼과 2-track 공동(협의) |

차별점(왜 AX·왜 이 팀장): 멀티에이전트 AI 조직 운영·ETF AI 파이프라인·업무효율화 과제를 이미 ‘만들어 굴린’ 실증 보유 → 구호가 아니라 작동하는 레퍼런스에서 출발.

II. AI 서비스 스택 — ‘무엇을·언제 쓰는가’

규제·기밀 산업 특성상 ‘하나의 모델’이 아니라 데이터 기밀등급별 모델·배치를 매트릭스로 운영한다. 이것이 거버넌스의 실체다.

1. 기밀등급 × 허용 모델 매트릭스

| 등급 | 데이터 예시 | 허용 모델·배치 | 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3 (고기밀) | 고객 PI·운용 포지션·미공개 거래·MNPI | 사내망 온프레 오픈모델(Llama 3.x·Qwen2.5 파인튜닝)·폐쇄형 sLLM | 외부 API 금지·전구간 사내·감사로그 |
| G2 (사내일반) | 내부 문서·리서치·회의·업무메일 | AWS Bedrock(인-account·무학습)·Azure OpenAI(리전고정)·HyperCLOVA X·Snowflake Cortex | DLP·PII 마스킹·승인 테넌트만 |
| G1 (공개/저민감) | 공개시장·뉴스·코드·마케팅 초안 | Claude·GPT·Gemini API, M365·GitHub Copilot | 사용정책 준수·출처표시 |

원칙: 데이터를 모델에 맞추지 않고, 모델을 데이터 등급에 맞춘다. 동일 과제도 G3 경로(온프레)·G1 경로(클라우드)를 분리 설계.

2. 공통 기술요소 (재사용 빌딩블록)

| 요소 | 도구(예시)·용도 |
| --- | --- |
| RAG/지식검색 | Snowflake Cortex Search·네이티브 VECTOR(또는 pgvector·Weaviate) + 임베딩 → 근거기반 답변(출처강제) |
| 에이전트 오케스트레이션 | LangGraph·Claude Agent SDK·AutoGen → 멀티스텝 업무 자동화(검토→실행→보고) |
| 문서 AI(한국어) | Upstage Document Parse·Azure Doc Intelligence → 계약·공시·리포트 PDF 구조화 |
| 음성(STT) | Clova Speech·Whisper(온프레) → 회의·어닝콜 자동 회의록·요약 |
| 코파일럿 | M365 Copilot(문서·메일)·GitHub Copilot(개발) → 일상 생산성 |
| 평가·가드레일 | Ragas·LLM-as-judge(품질), Presidio(PII), NeMo Guardrails(금칙·탈옥 방어) |
| MLOps/운영 | 프롬프트 레지스트리·버전관리, 모델 라우팅, 사용량·비용·품질 모니터링 |

III. 데이터 — AI-Ready Data 기반 (Snowflake)

AI 성패의 8할은 데이터다. 최근 도입한 Snowflake를 ‘AI가 믿고 쓸 수 있는’ AI-Ready Data 기반으로 끌어올리는 것이 전환의 토대다. (데이터플랫폼팀 소유·운영 / AX는 활용요건 정의·소비)

1. 데이터 플랫폼 — Snowflake 활용

- Snowflake Cortex — 인-DB LLM(COMPLETE·SUMMARIZE·EXTRACT)·Cortex Search(RAG)·Cortex Analyst(NL→SQL)

  - → 데이터를 밖으로 빼지 않고 계정 내에서 AI 처리 = 기밀(G2/G3) 유출 0의 결정적 강점

- 네이티브 VECTOR·벡터검색 — 사내 RAG 임베딩을 Snowflake 안에서 저장·검색(데이터·인덱스 일원화)

- Snowpark·Feature Store·Model Registry — 운용·리서치 ML 피처/모델 운영(파이썬 인-플랫폼)

- Horizon 거버넌스 — 동적 마스킹·행/열 접근정책·객체 태깅/분류·데이터 계보 → 기밀등급 통제를 데이터 계층에서 강제

의의: “데이터를 모델로 옮기지 말고, 모델을 데이터(Snowflake)로.” G3 민감데이터도 계정 내 Cortex로 처리 → 외부 API 없이 AI 활용. II장 등급매트릭스가 데이터 계층에서 실집행된다.

2. AI-Ready Data 충족 6요건

| 요건 | 내용 (없으면 AI가 헛돈다) |
| --- | --- |
| ① 발견가능성 | 데이터 카탈로그·메타데이터 — 무슨 데이터가 어디 있는지(검색·이해) |
| ② 출처·계보 | lineage/provenance — 어디서 왔고 어떻게 가공됐나(신뢰·감사) |
| ③ 신선도·SLA | 갱신주기·지연 보장 — 낡은 데이터로 AI가 오판하지 않게 |
| ④ 품질·검증 | 결측·이상·정합성 체크 — 쓰레기 입력 차단(GIGO 방지) |
| ⑤ 기밀·접근 | 등급분류·마스킹·RBAC — 등급매트릭스와 연동된 접근통제 |
| ⑥ 구조·임베딩 준비 | 정제·청킹·벡터화 가능 — RAG/agent가 바로 소비 가능한 형태 |

- 핸드오프 계약 — 데이터 생산자↔소비자(AX) 간 스키마·SLA·품질 기준을 계약화(말로 하면 깨짐)

3. 데이터 수명주기 & 2-track 분담

- 수집 → 정제·표준화 → 카탈로그·거버넌스 → 피처/임베딩 → AI 소비(RAG·agent·ML) → 피드백 루프

- 데이터플랫폼 track: 파이프라인·품질·신선도·거버넌스 ‘실행’(Snowflake 운영)

- AX track: AI 활용요건·소비 패턴·피드백 정의 + AI 관점 가드레일(무엇을 어떻게 쓸지)

→ 데이터 거버넌스는 두 트랙의 교집합. 타 팀장 협의로 RACI 확정.

IV. 현업별 AI 활용 지도 (핵심·구체)

AI 전환의 성패는 결국 ‘현업의 어떤 일이 실제로 빨라지고 좋아지는가’로 판가름난다. 이 장은 운용·리서치·상품·컴플·오퍼레이션 등 영역별로 ‘어떤 업무를 / 어떤 AI 서비스로 / 어떻게 / 어떤 효과·기밀등급으로’ 다룰지를 구체적으로 매핑한다. 모든 것을 동시에 하지 않는다 — 임팩트가 크고 우리가 이미 자산을 가진 항목을 ‘등대(★)’로 먼저 띄워 성과를 증명하고, 그 패턴을 복제한다.

1. 운용 (Portfolio / ETF)

- ★ ETF 상품제안·검증 AI(MH LAB) — 테마→인덱스설계→백테스트(정직성가드)→리더보드 [G2/G3]

- ★ 운용 EOD 오케스트레이터 — 리밸런싱·NAV·추적오차 자동 산출·이상탐지(운용시스템 엔진 연계) [G3]

- 운용역 코파일럿 — 포지션·시장 Q&A, 일일 운용메모 초안 [G3 온프레 RAG]

2. 리서치

- ★ 리서치 어시스턴트(RAG) — 공시·리포트·뉴스 요약·교차질의, 출처강제·환각검증 [G2]

- 어닝콜·IR STT→요약·핵심지표 추출 [G2], 투자아이디어 1차 스크리닝 [G1/G2]

3. 상품개발·마케팅

- ★ ETF 출시문서 자동생성(WS7) — 법정문서 11종 초안 + 면책·검수 라우팅 [G2]

- 상품 시장성 분석 보조 [G1], 마케팅 콘텐츠·SNS 초안(심의 전 검토) [G1]

4. 트레이딩·리스크

- 이상거래·리스크 알림 자연어 요약, 시나리오/스트레스 분석 해설 보조(판단은 사람) [G3]

5. 컴플라이언스·감사

- 규제 RAG(법규·내규 Q&A, 근거조항 인용) [G2], 광고·공시 초안 사전검토 보조 [G2]

- 이해상충·위반 징후 모니터링 보조 — 적출은 AI, 판정은 컴플(Human-in-the-loop) [G3]

6. 오퍼레이션 (미들·백오피스)

- 문서관리(DMS) AI 분류·검색 [G2/G3], 펀드사무·정산 예외처리 보조 [G3]

- 메일·문의 자동 분류·라우팅, 반복 업무 RPA+LLM 결합 [G2]

7. 전사 공통

- AI 지식포털(사내 RAG 검색)·회의록 자동화(STT)·코드 코파일럿·문서/메일 코파일럿

V. 에이전트 운영 아키텍처

AI를 ‘대화 도구’가 아니라 ‘업무를 실제로 수행하는 일꾼(agent)’으로 쓰려면, 만들고·검증하고·배포하고·운영하는 표준 골격이 필요하다. 이 장은 그 골격 — 부서형 멀티에이전트 구조, 표준 작업 루프, 그리고 AWS 랜딩존 위에서 누구나 안전하게 agent를 만들도록 깔아주는 ‘paved road’ — 를 정의한다.

- 부서형 멀티에이전트 — 업무영역별 전문 agent(운용·리서치·컴플·오퍼) + 오케스트레이터가 작업 분배·종합 (Jarvis 운영모델의 사내화)

- 작업 루프 표준 — 발굴 → 초안/실행(agent) → 검증(독립 QA·근거확인) → 현업 인수 → 사후 감사. 외부행동(발송·체결·공시)은 사람 승인 게이트

- 재사용 — 공통 RAG·가드레일·평가 모듈을 플랫폼화해 신규 과제는 ‘조립’으로 빠르게(=속도)

- 배치 — G3 과제는 온프레 격리 실행, G1은 클라우드. 동일 인터페이스 뒤에서 모델만 스왑(토글)

agent 개발·배포 플랫폼 — AX의 ‘paved road’ (AWS Landing Zone 위)

- AWS Landing Zone(멀티계정·SCP 가드레일·네트워크·보안 기반)은 인프라/정보전략 소유 — AX는 그 ‘위’의 agent 계층을 책임

- AX 제공물(paved road) — agent 청사진/템플릿(Bedrock AgentCore·SDK) + 공통 가드레일·평가 내장 + CI/CD 배포 자동화 + 등대 레퍼런스 agent

- 모델·배포 — AWS Bedrock(관리형 Claude/Llama, 인-account·무학습)로 호출, SageMaker·ECS/Lambda로 agent 배포(서버리스 우선)

- 효과 — 현업·타 팀이 보안·배포 고민 없이 ‘조립’으로 agent 생산(속도+안전 동시). AX는 표준·심사·승격 게이트 운영

- 경계(협의) — 랜딩존 기반(계정·SCP·네트워크·보안)=정보전략/인프라 / 데이터=데이터플랫폼(Snowflake) / agent enablement·배포 paved road=AX

VI. 거버넌스·가드레일 (병행, 최소→정교화)

1. 거버넌스 = 3계층 내장 통제 (문서가 아니라 플랫폼이 강제)

핵심 전환: 정책을 PDF로 외치는 게 아니라, 통제를 ‘플랫폼에 내장’해 자동으로 강제한다. ‘무엇을(정책) → 어떻게 강제(플랫폼) → 운영(관리)’의 3단이며, 강제가 세 평면에 깔린다.

| 평면 | 내장 통제 (자동 강제) | 소유 |
| --- | --- | --- |
| 인프라 | AWS 랜딩존 SCP·IAM·네트워크 경계·Bedrock Guardrails (V장 연계) | 정보전략/인프라 |
| 데이터 | Snowflake Horizon — 동적마스킹·행/열 접근정책·분류·계보 (III장 연계) | 데이터플랫폼 |
| agent | paved road에 PII체크·평가·금칙·근거강제 내장 + 승격 게이트 (V장 연계) | AX |

→ II장 등급매트릭스가 이 세 평면에서 ‘실집행’된다. 완벽한 사전 문서가 없어도 플랫폼이 막으니 도입이 안 막힌다 = 인표님의 ‘governance-first가 아니라 병행’이 작동하는 메커니즘. ‘쓰면서 관리되는 거버넌스.’

2. AX의 거버넌스 ‘관리 운영’ (운영 시스템)

- 모니터링 — 사용량·비용·품질·환각율·정책위반 대시보드(상시 가시화)

- 게이트 — 신규모델·예외 승인 워크플로 + agent 승격 게이트(PoC→파일럿→운영)

- 주기 운영 — 정기 리스크 리뷰·감사 대응·AI 사용정책 분기 개정(살아있는 문서)

3. 구체 통제 항목

- 데이터 등급분류 + 등급별 허용모델 매트릭스 적용(II장) — ‘쓰면서’ 갱신

- 입력 통제 — PII·기밀 탐지·마스킹·차단(Presidio류), DLP 연계

- 출력 신뢰 — RAG 출처강제·환각검증(LLM-judge), 운용·컴플은 근거 없는 단정 금지

- Human-in-the-loop 필수영역 — 운용 의사결정·컴플 판정·고객 커뮤니케이션·공시

- 정직성 프레임(운용 특화) — 백테스트 생존편향 금지·비용/슬리피지 반영·수정주가(가짜성과 차단)

- 감사성 — 프롬프트·응답·모델·근거 보존, 사용량·비용·품질 대시보드

- AI 사용정책 v0 — 승인 모델 목록·금지 용도·사고대응. 분기 개정(살아있는 문서)

※ 데이터 거버넌스는 데이터플랫폼팀과 2-track 공동, 타 팀장 협의로 확정.

VII. 로드맵 — 100일 / 6개월 / 12개월 / 2년

로드맵의 원칙은 ‘빠른 증명 → 확산 → 내재화’다. 처음 100일은 거창한 청사진 실현이 아니라 ‘속도와 신뢰의 증명’에 집중한다. 작더라도 실제로 돌아가는 등대 과제와 즉효성 있는 비용절감으로 조직의 신뢰를 얻고, 그 위에서 확산·표준화·문화로 키운다. 각 구간에 구체 산출물·도구·KPI를 붙여 ‘말’이 아닌 ‘측정’으로 관리한다.

① 100일 — 토대 + 첫 등대 (속도 증명)

- 팀 출범·미션 정렬, 전사 AI 과제 인벤토리(부서 인터뷰)→우선순위(임팩트×난이도) quick-win 선별

- AI 서비스 스택 v0 구축 — G1 클라우드 테넌트(Azure OpenAI·Copilot) + G3 온프레 PoC 환경, 공통 RAG·가드레일 모듈 셋업

- 등대 과제 1~2개 PoC — 보유자산 레버리지(리서치 어시스턴트 RAG / ETF 상품제안·문서생성)

- 가드레일 v0(사용정책·등급매트릭스·PII마스킹) + 데이터플랫폼 2-track 협의 착수

- KPI: 과제 인벤토리 N건·등대 PoC 가동·정책 v0 승인·사용자 N명 온보딩

② 6개월 — 등대 가동 + 확산 시작

- 등대 과제 운영전환(파일럿→상시)·성과 측정(시간절감·품질), PI 분기 사이클 정착

- AI 지식포털·회의록 자동화 전사 오픈(공통 효익 체감 도구 먼저)

- 가드레일 v1(모델평가·리스크등급·검증절차) — 컴플/리스크 부서 연계

- 현업 AI 역량 프로그램(교육·프롬프트 템플릿·챔피언 양성) 시작

- KPI: 등대 ROI 1건 이상 입증·월활성 사용자·과제 처리 리드타임 단축%

③ 12개월 — 스케일 + 내재화

- AI 과제 포트폴리오 다수 운영(부서별 2~3개)·누적 ROI 보고

- agent 표준·셀프서비스화 — 현업이 직접 조립·활용(AX는 플랫폼·심사)

- 가드레일 v2(안정 운영체계)·2-track 데이터 거버넌스 정착·감사 자동화

- KPI: 부서 커버리지%·셀프서비스 과제 비중·정직성/사고 0 유지

④ 2년 — AX가 ‘기본’이 됨

- ‘AI로 일하는 게 디폴트’인 운영체계·문화 — 운용·리서치·오퍼레이션 핵심에 AI 내재화

- 측정 가능한 생산성·운용 알파·비용절감 기여, 신사업(대외 AI 역량 활용) 타진

- AX팀 = 그룹 AI 전환 레퍼런스(타 계열사 확산 모델)

- KPI: 전사 생산성 지표·AI 기여 매출/비용·그룹 레퍼런스 채택

VIII. 4팀 관점 및 R&R

AI 전환은 한 팀의 일이 아니다. 네 팀이 각자의 자리에서 맞물려야 굴러간다. 아래 관계도는 ‘누가 무엇을 공급·전달·승인하는가’를 한 장으로 보여준다. AX는 중심 엔진(오케스트레이터)으로 수요(현업)와 공급(데이터·인프라)을 잇고, 결과를 IT업무개발이 운영으로 정착시킨다.

[그림 1] IT솔루션담당 4팀 관계도 — 실선=공급/전달, 점선=상호·협의(2-track).

1. 각 팀이 보는 시각 (전사 균형)

| 팀 | 이 전환을 보는 시각 | 성공조건 |
| --- | --- | --- |
| AX/PI | 수요·활용·등대 빌드·가드레일 — “AI를 일하게 만든다” | 현업 임팩트·확산·정직성 |
| 데이터플랫폼 | AI-Ready Data·Snowflake·피처/벡터·거버넌스 실행 — “AI가 믿고 쓸 데이터” | 데이터 신선도·품질·신뢰 |
| 정보전략 | 전략·예산·보안·아키텍처 정합 — “안전하고 정합적인 전환” | 리스크 통제·투자 정당화 |
| IT업무개발 | 기간계 연계·등대 운영이관·SI — “현장에 녹이는 손” | 안정 운영·시스템 연계 |

→ AX는 ‘엔진’, 데이터플랫폼은 ‘연료’, 정보전략은 ‘안전·정합’, IT업무개발은 ‘정착’. 네 시각이 맞물려야 전환이 굴러간다.

2. R&R 경계 (협의 기준안)

| 팀 | 핵심 R&R | AX와의 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| AX/PI | AI 과제 발굴·PI·등대 빌드/agent·agent 배포 paved road·AI 가드레일·현업 확산 | 오케스트레이터(수요↔공급 연결) |
| 데이터플랫폼 | 데이터 수집·표준·파이프라인·DW(Snowflake)·피처/벡터 인프라 | AX에 데이터·임베딩 인프라 공급 / 데이터 거버넌스 2-track 공동 |
| 정보전략 | 전사 IT 전략·예산·아키텍처·상위 거버넌스·벤더·클라우드 랜딩존(AWS) 기반 | AX agent 계층이 올라탈 랜딩존·보안·예산 승인 |
| IT업무개발 | 기간계·업무시스템 개발/운영·SI | AX 등대의 운영 이관·시스템 연계 개발 |

중복 위험 지점 & 해소: ① ‘AI 앱 개발’ AX vs IT업무개발 → AX는 PoC·등대·agent까지, 안정 운영은 IT업무개발로 이관 ② ‘데이터 거버넌스’ AX vs 데이터플랫폼 → 정책(AI활용)·실행(데이터) 2-track ③ ‘거버넌스’ AX vs 정보전략 → AX는 AI 활용 가드레일, 정보전략은 상위 IT/보안 거버넌스.

IX. 조직·리스크·성공지표

1. 팀 구성(안)

- PI/과제기획(현업 인터페이스) · AI 엔지니어(agent·RAG·LLMOps) · 데이터/평가 · 거버넌스 — 소수정예 + 현업 챔피언 네트워크

2. 리스크 & 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 기밀·규제 | 민감데이터 외부유출·규제 위반 | 등급매트릭스·온프레 G3·감사로그·컴플 연계 |
| 환각·오판 | 근거 없는 출력의 업무 반영 | RAG 출처강제·HITL·정직성 가드 |
| 현업 저항 | ‘대체 공포’·미활용 | 상생 프레이밍·공동설계·챔피언·quick-win 체감 |
| 경계 충돌 | 타 팀과 R&R 마찰 | R&R 기준안·인터페이스 명문화·정기 협의체 |

3. 성공지표(요약)

- 도입: 월활성 사용자·부서 커버리지·과제 수 / 효익: 리드타임 단축%·ROI·운용 기여 / 안전: 사고 0·정직성 위반 0

본 문서는 v0.1 검토 초안이며, 타 팀장·담당임원 협의로 R&R·거버넌스 경계가 확정된다. 구체 도구·벤더는 보안성 검토·PoC 결과로 대체될 수 있다.