삼성자산운용 주식회사

AX/PI센터 AX팀

AI 거버넌스 지침

| 문서번호 | IT-AX-OPS-002 |
| --- | --- |
| 버전 | v7.7 |
| 최종 수정 | 2026-07-06 |
| 문서 분류 | 운영 지침 (AX팀·CREW·부서장) |
| 소관 부서 | AX/PI센터 AX팀 |

내부용 (Internal Use Only)

AI 거버넌스 지침

문서번호: IT-AX-OPS-002 | 버전: v7.7 | 2026-07-06

소관: AX/PI센터 AX팀

적용: AX팀·AI CREW·현업 부서장

제1장 AI CREW

AI CREW는 각 부서에서 업무 프로세스 혁신과 AI 활용을 함께 선도하고 AX팀과 소통하는 현업 담당자다.

역할

부서 내 현행 업무(As-Is) 진단 및 혁신 기회 발굴

AI 활용 사례 발굴 및 AX팀 창구 역할

과제 정의서 v0 작성 및 제출

파일럿 단계 UAT 수행 및 현업 검증

AI CREW 등급 체계

AI CREW는 역량에 따라 3단계로 구분하며, AX팀이 등급별 지원을 제공한다.

| 등급 | 명칭 | 기준 | AX팀 지원 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lv.1 탐색 | AI 탐색자 | No-Code 도구 활용 가능, 과제 아이디어 발굴 단계 | 기초 교육 자료 제공, 사용 가이드 안내 |
| Lv.2 실험 | AI 실험자 | Low-Code 프로토타입 구성 가능, 파일럿 UAT 수행 경험 보유 | AX 샌드박스 환경 제공, 1:1 기술 자문 |
| Lv.3 개발 | AI 혁신자 | Pro-Code 개발 참여 가능, APA 또는 에이전트 구현 경험 보유 | AX팀 공동 개발, 고급 템플릿·패턴 공유, 우선 과제 배정 |

- 등급은 AX팀이 과제 참여 이력과 역량을 기반으로 부여하며 연 1회 이상 갱신한다.

- AI CREW 자원은 AX팀에 직접 문의하여 신청하며, AX팀이 배정 부서를 조율한다.

제2장 AI 과제 단계 (Phase 0 → Phase 6)

유형 2 이상 AI 과제는 아래 단계를 순서대로 진행한다. 단계 건너뛰기는 금지된다.

| 단계 | 담당 | 산출물 | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 발굴 | AI CREW | As-Is 업무 분석, 아이디어 메모 | AI 도입 전 현행 프로세스 진단 필수. AI 없이도 개선 가능한지 먼저 검토 |
| Phase 1 기획 | AI CREW + AX팀 | 과제 정의서 v0 | 접수 후 결과 통보: 저위험·G1 → 5영업일 / 중위험·G2 → 10영업일 / 고위험·G3 → 15영업일 |
| Phase 2 설계 | AX팀 | 과제 정의서 v1, 설계 리뷰서 | 고위험 시 컴플라이언스 사전 검토 |
| Phase 3 MVP 개발 | AX팀 | MVP, 테스트 결과서 | G2 이상: 개발 단계 실 데이터 사용 금지 |
| Phase 4 심사 | AX팀 | 심사 보고서, 위험 평가서 | 자동 평가 70점 이상 → 파일럿 진입 |
| Phase 5 파일럿 | AI CREW + AX팀 | UAT 결과, KPI | 중위험 4~6주 / 고위험 8주 |
| Phase 6 운영 | AX팀 | Agent ID, 운영 명세서 | 위험등급별 승인 후 배포 |

제3장 관련 부서 협조

AX팀이 과제 파이프라인을 주관한다. 아래 단계에서 관련 부서 협조가 필요하다.

| Phase | 협조 내용 | 관련 부서 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 설계 | G2 인프라 가용성 확인 | AI데이터플랫폼팀 |
| Phase 4 심사 | 보안 검토 | 정보전략팀 |
| Phase 4 심사 | 고위험 컴플라이언스 검토 | 컴플라이언스 |
| Phase 6 운영 | 시스템 운영 유지보수 인수 | IT업무개발팀 |
| Phase 6 운영 | 고위험(투자·운용 실행·공시·컴플라이언스 판정) 과제 최종 승인 | AX 위원회 |

각 부서의 세부 역할은 별도 협의를 통해 확정한다.

AX 위원회 상정 절차

고위험 과제 중 투자·운용 실행, 공시·법정문서, 컴플라이언스 판정 업무에 해당하는 과제는 운영 승격 전 AX 위원회 승인이 필요하다.

1. AX팀장이 심사 보고서(과제 개요·위험 평가·KPI·파일럿 결과)를 작성한다.

2. 정기회의 또는 임시회의 안건으로 상정한다.

3. 위원회 의결 후 AX팀이 Agent ID를 발급하고 운영을 개시한다.

위원회 구성·임무·회의 운영 세부사항은 운영방안_AX위원회.md에 따른다.

제4장 과제 정의서 서식

v0 (기획 단계, AI CREW 작성)

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 / 부서 / AI CREW |  |
| 현행 업무 프로세스 (As-Is) | 현재 어떻게 하고 있는지, 어디서 병목이 생기는지 |
| 업무 문제 정의 |  |
| 기대 효과 |  |
| AI 솔루션 유형 (예상) | 유형 0~4 |
| 위험등급 (예상) | 고/중/저 |
| 활용 데이터 및 기밀등급 |  |
| 현업 준비 상태 |  |

v1 추가 필드 (설계 단계, AX팀 작성)

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| AI 모델·인프라 |  |
| Human-in-the-loop 설계 |  |
| Kill Switch 설계 | 유형 3·4 필수 |
| 실패 시 행동 | 알림·롤백·중단 |
| 감사 로그 설계 | 기록 항목·보존 기간 |
| 성공 KPI | 측정 방법·데이터 소스·목표값 사전 합의 필수 (제14장 보상 평가 연계) |
| 월 비용 예산 (USD) |  |
| 월 예상 토큰 사용량 |  |

제5장 과제 자동 평가 기준 (6차원, 100점)

| 차원 | 배점 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 임팩트 | 25 | 영향 인원·빈도·전략 정합성 |
| ROI | 25 | 시간·비용 절감 및 수익 기여를 산정하여 기재. 정량화가 어려운 경우 정성적 근거와 함께 작성 |
| 기밀등급 | 15 | G1 고배점, G3 저배점 |
| 난이도 역산 | 15 | 낮은 난이도 = 고점 |
| 현업 준비도 | 10 | 데이터 가용성, AI CREW 유무 |
| 전략 정합성 | 10 | AX 로드맵 과제 연관성 |

- 70점 이상 + G1/G2 → PoC 승인

- 70점 미만 또는 G3 → AX팀장 판단

- 68~72점 경계 → 팀장 직접 검토 (자동 처리 금지)

제6장 위험등급별 통제 요건

위험등급 결정 순서

1. 업무 분류 → 규정 제6조 목록 대조
2. 기밀등급 → G3 포함 시 고위험 자동 상향 / G2만이면 최소 중위험
3. 유형     → 유형 3·4이면 최소 중위험
4. 영향 범위 → 고객 자산·계약 영향이면 고위험 자동 상향

등급이 애매하면 상위 등급으로 분류한다.

고위험 필수 통제

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| Human-in-the-loop | 담당자 + 팀장 이중 검토 후 실행 |
| 독립 검증 | 개발팀과 독립된 부서가 별도 검증 |
| 출처 강제 | 모든 AI 응답에 근거 데이터·출처 명시 |
| 감사 로그 | 입력→처리→출력 전 과정 기록, 5년 보존 |
| 사전 승인 | 유형 3·4 적용 시 AX팀장 + 팀 상위 승인 |
| Kill Switch | Circuit Breaker 구현 의무 |
| 롤백 절차 | 운영 중 장애 발생 시 이전 버전·수동 처리로 즉시 전환하는 절차를 사전 정의 |

감사 로그 필수 필드

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| timestamp | UTC 기준 ISO 8601 |
| agent_id | AX팀 발급 Agent ID |
| event_type | llm_call / tool_call / human_checkpoint / error |
| input_summary | 입력 요약 (G3 원문 제외) |
| output_summary | 출력 요약 |
| tool_name | 호출한 도구명 (tool_call 시) |
| user_id | 요청자 또는 트리거 시스템 식별자 |
| decision | 사람 검토 결과 (human_checkpoint 시) |

운영 승격 기준

| 단계 | 기간 | 기준 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| PoC | 2주 | 기술 실현 가능성 확인 | AX팀장 |
| 파일럿 | 8주 | KPI 80% 이상 + 사고 0건 | 팀 상위 |
| 운영 승격 (일반) | — | KPI 90% 이상 + 감사 로그 완비 | 팀 상위 + 준법감시인 |
| 운영 승격 (투자·운용 실행·공시·컴플라이언스 판정 해당) | — | KPI 90% 이상 + 감사 로그 완비 | 팀 상위 + 준법감시인 + AX 위원회 최종 승인 |

중위험 필수 통제

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 사람 검토 후 확정 | AI 산출물은 초안. 담당자 검토 후 최종 확정 |
| 출처 명시 | 사실 주장 시 근거 출처 포함 |
| 분기별 KPI 점검 | 정확도·사용률·오류율 점검 |
| 과제 등록 의무 | 유형 2 이상 → AX팀 과제 등록 후 운영 |

운영 승격 기준

| 단계 | 기간 | 기준 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| PoC | 2주 | 기술 실현 가능성 확인 | AX팀장 |
| 파일럿 | 4~6주 | KPI 60% 이상 | AX팀장 + 현업 부서장 |
| 운영 승격 | — | KPI 80% 이상 + 사고 0건 | 팀 상위 |

위험등급 재평가 기준

아래 상황 발생 시 즉시 재평가한다.

- 적용 업무 범위가 최초 등록보다 확대된 경우

- 더 높은 기밀등급의 데이터를 새로 처리하게 된 경우

- 관련 법령·감독지침이 개정된 경우

- 연간 정기 재평가 (매년 1월)

제7장 에이전트 라이프사이클 (유형 3·4)

에이전트 라이프사이클은 생성 라이프사이클(Phase Gate 0→6)과 관리 라이프사이클(상태 머신)로 구분한다. 두 라이프사이클은 Phase 5 파일럿 진입 시점에 교차한다.

7-1 사전 설계 체크 (운영 전 AX팀과 확인 필수)

| 항목 | 확인 사항 |
| --- | --- |
| 목표 | 에이전트가 달성하는 구체적인 결과물은 무엇인가. 목표가 두 개 이상이면 에이전트를 분리한다. |
| 범위 | 절대 하면 안 되는 것 목록을 시스템 프롬프트에 명시했는가 |
| 도구 | 목표에 필요한 최소한의 도구만 허용했는가 |
| Human Checkpoint | 고위험 결과 전 사람 승인 포인트가 있는가 |
| Kill Switch | 즉시 중단 조건과 중단 후 행동이 정의되어 있는가 |
| 감사 추적 | 모든 Tool Call과 판단 근거를 기록하는가 |
| 실패 모드 | 실패 시 행동(알림·롤백·중단)이 정의되어 있는가 |
| 평가 KPI 사전 합의 | 과제 정의서 v1에 측정 가능한 KPI 목표값이 기재되었는가 (제14장 보상 평가 연계) |

7-2 Agent ID 체계

형식: AX-{YYYY}-{유형코드}-{순번}
유형코드: AGT (단독 에이전트) / MAS (멀티 에이전트 시스템)
예: AX-2026-AGT-001
멀티 에이전트 서브: AX-2026-MAS-001-SUB-A
임시 ID (파일럿 전용): AX-DEV-{YYYY}-{순번}
예: AX-DEV-2026-001 → 운영 전환 시 정식 ID로 교체

Agent ID 발급 범위 (Phase·데이터등급 기준)

| 상황 | ID 유형 | 발급 주체 | 데이터 접근 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 개인 실험 (Phase 0~2) | 없음 | — | G1만 (샌드박스 권장) |
| G1 팀 공유 PoC (Phase 3~4) | 없음 | AX팀 인식·등록만 | G1, 샘플 데이터 |
| Phase 5 파일럿 (G1/G2) | AX-DEV- (임시) | AX팀 | G1/G2, 제한 실데이터 |
| Phase 6 운영 | AX-YYYY-AGT-XXX (정식) | AX팀 | 설계 기준 전체 접근 |

7-3 생성 라이프사이클 (Phase 0 → 6)

| Phase | 명칭 | ID 상태 | 에이전트 상태 | 데이터 접근 | AX팀 역할 | 데이터플랫폼팀 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 발굴 | 없음 | — | G1만 | 존재 인식 | — |
| 1 | 기획 | 없음 | — | G1만 | 과제 등록 | — |
| 2 | 설계 | 없음 | — | G1, 샘플 | 기술 검토·설계 지원 | 샘플 데이터 제공 |
| 3 | MVP | 없음 | 개발 중 | G1, 샘플 | AX팀 인식·등록 | 샘플 데이터 제공 |
| 4 | 심사 | 없음 | 심사 중 | G1, 샘플 | 심사 보고서 작성 | — |
| 5 | 파일럿 | AX-DEV- (임시) | 🟡 등록신청 | G1/G2, 제한 실데이터 | 임시 ID·파일럿 운영 | 제한 실데이터·SLA |
| 6 | 운영 | AX-YYYY-AGT-XXX (정식) | 🟢 Active | 설계 기준 전체 | 정식 ID·모니터링 활성화 | 전체 접근권한 갱신 |

7-4 관리 라이프사이클 (상태 머신)

| 상태 전환 | 조건 | AX팀 역할 | 데이터플랫폼팀 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 🟡 등록신청 | Phase 5 파일럿 진입 승인 | 임시 ID 발급, 인벤토리 신규 등록 | 제한 실데이터 접근 권한 부여 |
| 🟡 → 🟢 Active | Phase 6 운영 승격 | 정식 ID 교체, KPI 모니터링 활성화 | 전체 접근권한 갱신 |
| 🟢 → 🔵 Suspended | 사고·점검·업무 변화 | 원인 분석, 접근권한 일시 차단 | 데이터 접근 일시 차단 |
| 🔵 → 🟢 Active | 원인 해소 후 복구 승인 | 복구 검토, 재활성화 | 접근권한 복구 |
| \* → 🔴 Retired | 폐기 기준 충족 | ID 비활성화, 인벤토리 폐기 등록 | 접근권한 전체 회수 |

폐기 기준 (하나라도 해당 시 폐기):

- KPI 60% 미달 3개월 연속

- 데이터 유출·보안 사고 발생

- 12개월 연속 미사용

- 담당 업무 소멸

폐기 후 감사 로그는 보존 기간 유지. Agent ID 재사용 금지.

7-5 프롬프트 버전 관리

프롬프트는 코드와 동일하게 관리한다.

- 시스템 프롬프트는 코드 저장소에 포함하여 Git으로 버전 관리한다

- 프롬프트 변경 시 코드 변경과 동일한 리뷰 절차(PR·승인)를 거친다

- 변경 이력(변경 이유, 변경 전·후, 테스트 결과)을 커밋 메시지에 기록한다

- 운영 중 프롬프트 핫픽스도 동일한 절차를 적용하며, 사후 즉시 기록한다

7-6 에이전트 인벤토리

에이전트 상태 변경·ID 발급 이벤트 발생 시 자동 업데이트. 반기 1회 수동 전수 확인(누락·좀비 에이전트 점검).

항목

Agent ID / 에이전트명

담당 부서 / AI CREW

위험등급 / 기밀등급

현재 상태 (🟡🟢🔵🔴)

사용 모델

Kill Switch 구현 여부 (O/X)

월 비용 (USD)

마지막 KPI 점검일

우수 에이전트 여부 (🏆)

제8장 자원·비용 관리

예산·비용 편성

AI 과제 관련 예산 편성·승인·집행 기준은 별도 사규에 따른다. AX팀은 과제별 예상 비용을 과제 정의서 v1에 명시하고 해당 사규 절차에 따라 예산을 신청한다.

API 키 관리 원칙

| 용도 | 발급 방법 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| G1 개인 실험 (Phase 0~2) | CREW가 직접 발급 가능 | 발급 후 AX팀 키 목록에 등록만 |
| G1 팀 공유·파일럿 이상 | AX팀 신청 → 과제별 키 발급 | 과제 등록 선행 필수 |
| G2 이상 모든 용도 | AX팀 신청 필수 | G2 접근 사전 AX팀 승인 후 발급 |

공통 원칙:

- 코드 하드코딩 금지 → .env 파일 저장, .gitignore 필수

- .env GitHub 업로드 금지 → 발견 즉시 키 무효화

- 공유 폴더·이메일·메신저로 키 전달 금지

토큰 사용량 관리

AX팀은 과제별 토큰 사용량을 추적·통제할 책임을 진다.

할당 원칙

| 단계 | 한도 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| 개발·테스트 | AX팀이 과제별 상한 책정 | AX팀 |
| 파일럿 | 기획 단계 예상 사용량 기준 책정 | AX팀장 |
| 운영 | 파일럿 실측치 기반 월 예산 확정 | 팀 상위 |

모니터링

- 과제마다 API 키를 분리 발급하여 과제별 사용량을 독립 추적한다

- AX팀 수동 확인은 최소화: 자동 알림이 한도 임박(80%) 또는 이상 급증(전주 대비 200% 초과) 시 AX팀과 담당자에게 자동 통보. AX팀은 알림 수신 시에만 개입한다

- 한도 초과 시 자동 정지 또는 알림 후 담당자 판단 중 과제 설계 단계에서 결정 (G1·저위험은 알림+담당자 판단, G2 이상·고위험은 자동 정지 권장)

효율화 원칙

- 동일 입력이 반복되는 구간에는 Prompt Caching을 우선 적용한다

- 분류·라우팅처럼 정형화된 작업은 경량 모델을 쓴다 (아래 모델 선택 기준 참조)

- 과제 기획 시 월 예상 토큰 사용량을 과제 정의서 v1에 명시한다

모델 선택 기준

| 용도 | 모델 |
| --- | --- |
| 일반 업무 | claude-sonnet-4-6 |
| 대량 분류·라우팅 | claude-haiku-4-5 |
| 복잡 추론 (필요 시만) | claude-opus-4-8 |

비용 대비 품질 검증 없이 최상위 모델을 기본으로 사용하는 것은 금지한다.

암묵지 데이터화 성숙도 평가 (직원·조직 AI 활용 평가)

AI Native 조직의 핵심 지표는 "얼마나 썼는가"가 아니라 "쓴 만큼 조직 지식이 축적됐는가" 이다.

아래 3개 차원으로 평가한다. 차원 1은 분기, 차원 2·3은 반기 측정을 원칙으로 한다.

#### 차원 1 — 지식 포착 (암묵지 → 형식지 전환) [정량]

| 지표 | 측정 방법 | 정량 목표 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제 정의서 완료율 | 등록 과제 중 정의서 v1 작성 비율 | ≥ 80% | 분기 말 자동 집계 |
| 프롬프트 문서화율 | 운영 에이전트 중 핵심 프롬프트 GitHub 저장 비율 | 100% (운영 전 의무) | Agent ID 발급 시 체크 |
| 의사결정 감사로그 충족율 | Tool Call 기록 중 판단 근거 포함 비율 | ≥ 90% | 월간 자동 집계 |
| 실패 리뷰 작성 건수 | 폐기·반려 에이전트 중 학습 노트 작성 건 | 분기 1건 이상 | 분기 AX팀 수동 확인 |

미달 시: AX팀이 해당 부서에 보완 요청. 과제 정의서 미작성 과제는 다음 Phase 진행 불가.

#### 차원 2 — 활용·재사용 (쌓인 context가 실제로 쓰이는가) [정량]

| 지표 | 측정 방법 | 정량 목표 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prompt Caching 적용률 | 동일 입력 반복 구간에 캐싱 적용 비율 | ≥ 50% | 반기 AX팀 코드 점검 |
| 이관 후 AX팀 재작업률 | 이관 시 AX팀 코드 수정 비율 | ≤ 30% | 이관 완료 후 2주 내 기록 |
| 과거 과제 참조 빈도 | 신규 과제 정의서에서 기존 사례 인용 건수 | 반기 3건 이상 | 반기 인벤토리 검토 시 집계 |

재작업률 30% 초과 시: CREW 이관 전 완성도 기준(제19조) 재교육 대상으로 분류.

#### 차원 3 — 조직 역량 (사람이 바뀌어도 유지되는가) [정성]

| 지표 | 측정 방법 | 평가 방법 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 CREW 온보딩 기간 | 첫 과제 제출까지 걸린 주 수 | 전 분기 대비 단축 여부 | 반기 HR 데이터 연계 |
| 핵심 인력 이탈 후 업무 연속성 | 이탈 발생 시 에이전트로 커버 가능한 업무 비율 | AX팀장 + 현업 부서장 인터뷰 | 이탈 발생 시 즉시 |
| 에이전트 자립도 | "이 에이전트 없이 같은 결과 가능한가" 심사 | Yes(context 외부화됨) / No(에이전트에 갇힘) | 반기 인벤토리 검토 시 |

에이전트 자립도 No 판정: context 외재화 작업을 다음 분기 필수 과제로 등록.

#### 보고 및 활용

- AX팀은 반기 운영 보고 시 차원 1·2 집계, 차원 3 정성 평가 결과를 AX 위원회에 보고한다

- 개인 사용량은 부서 단위로 익명화하여 보고하며, 개인 식별 정보를 인사 평가에 직접 연계하지 않는다

- AI CREW 등급 심사(Lv.1→2, 2→3 승급) 시 본인 동의 하에 차원 1 지표를 참조할 수 있다

- 차원 1 목표 2개 이상 미달 부서는 다음 반기 과제 등록 상한을 1건으로 제한한다

제9장 변화관리 및 사내 커뮤니케이션

기본 입장

AI는 담당자의 판단을 보조하는 도구다. AI 도입은 업무를 대체하는 것이 아니라, 반복·단순 업무를 줄여 담당자가 더 높은 가치 업무에 집중하도록 지원하기 위한 것이다. AX팀은 이 메시지를 일관되게 전달할 책임을 진다.

AI CREW 모집 및 온보딩

- AI CREW 자원은 AX팀에 직접 문의하여 신청한다

- 신청 후 AX팀이 부서별 배정을 조율하고 초기 교육을 제공한다

- 처음 시작하는 AI CREW는 Lv.1(탐색) 등급부터 시작하며, Claude.ai·ChatGPT 직접 활용(유형 1, G1 데이터)으로 진입한다

- AX팀은 Lv.1 대상 "첫 번째 과제 30분 시작 가이드"를 제공한다

파일럿 성과 공유

- 파일럿이 완료된 과제 중 공유 가능한 결과는 AX팀이 사내 채널에 공유한다

- 형식: 어떤 업무에 적용했는지, 어떤 결과가 나왔는지, 어떻게 쓸 수 있는지 (수치 포함)

- 실패한 PoC도 학습 공유 대상이다. 왜 안 됐는지를 공유하는 것도 혁신의 일부다

팀장 역할 안내

팀장은 직원의 AI CREW 자원을 승인하고 파일럿 참여를 지원하는 역할을 한다.

| 상황 | 팀장 역할 |
| --- | --- |
| AI CREW 자원 시 | 부서 내 적합자 추천 또는 승인 |
| 파일럿 진행 중 | 현업 데이터 제공, 일정 조율 지원 |
| 운영 승격 심사 | 현업 부서장 승인 참여 |

얼리어답터 인정

- AX팀은 분기별로 과제 기여가 높은 AI CREW를 AX/PI센터장에게 보고한다

- 인정 방식은 AX/PI센터 내부 운영 방식에 따른다

제10장 AI CREW 개발·고도화 파이프라인

제18조 AI CREW 역할 정의

AI CREW는 현업 부서에서 AI 과제의 초기 탐색과 프로토타입을 담당하는 내부 참여자다.

| 등급 | 역할 | 기대 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Lv.1 | No-Code 탐색 | AI 활용 아이디어, 도입 제안서 |
| Lv.2 | Low-Code 실험 | 작동 프로토타입 (AX 샌드박스 활용) |
| Lv.3 | Pro-Code 개발 | API 연동·에이전트 초안 (AX팀 협업) |

제19조 AX팀 이관 기준 및 AX팀 개발 역할

AI CREW는 PoC·프로토타입 수준까지 개발하고, 이관 기준을 충족하면 AX팀에 인수한다. 이관 후 고도화 개발은 AX 엔지니어가 주도한다. AX팀은 판단·승인만 하는 팀이 아니라 고도화 개발과 운영의 직접 담당 주체다.

#### 이관 판정 (3단계)

| 단계 | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 이관 검토 | 프로토타입이 2주 이상 현업에서 반복 사용됨 | AX팀 분기 CREW 리뷰 (초기 등록 후 첫 6개월은 월간) |
| 이관 결정 | 위험등급 中 이상 또는 타 부서 연동 필요 | 자동 평가 점수 ≥ 70 |
| 이관 완료 | AX팀이 Agent ID 발급 + 모니터링 설정 완료 | Phase 5 운영 등록 |

#### CREW 이관 전 코드 완성도 기준 (AX팀 재작업 최소화 핵심)

AX팀 과중을 줄이는 가장 효과적인 방법은 이관 시점에 완성도 높은 코드를 받는 것이다. 아래 5가지를 충족하지 않으면 이관을 거부할 수 있다.

| # | 완성도 요건 | 미충족 시 |
| --- | --- | --- |
| ① | 핵심 기능 로컬 시연 가능 (스크린샷 또는 실시간 데모) | 이관 반려 |
| ② | 입출력 명세 문서화 (예: 입력 포맷·출력 포맷 각 1장 이내) | 이관 반려 |
| ③ | 핵심 코드 GitHub 저장 + README 최소 포함 | 이관 반려 |
| ④ | 기밀 데이터 포함 여부 명시 및 .env 분리 | 이관 반려 |
| ⑤ | 예상 사용자 수·실행 빈도 추정치 제출 | 이관 보류 (AX팀 추정 가능 시 진행) |

이관 전까지 AI CREW는 G1 범위 내에서 자율 운용하며, 이관 후에는 AX팀이 오너십과 개발 주도권을 갖는다.

제20조 AI CREW 개발 지표 (6종)

AI CREW 활동은 아래 6개 지표로 분기별 측정한다.

| # | 지표 | 정의 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 과제 등록 건수 | 분기 중 과제 정의서 제출 건 | 부서당 2건 이상 |
| ② | 프로토타입 완성률 | 등록 과제 중 작동 프로토타입 존재 비율 | ≥ 60% |
| ③ | 이관 전환율 | 프로토타입 중 AX팀 이관 비율 | ≥ 30% |
| ④ | 자동 평가 점수 평균 | 제출 과제의 6차원 평가 평균 | ≥ 65점 |
| ⑤ | 현업 활용 지속성 | 이관 후 6개월 이상 운영 유지 비율 | ≥ 70% |
| ⑥ | 운영 장애 발생률 | 에이전트 비정상 종료 건수 / 전체 운영일 | ≤ 2% |

제21조 기획 단계 AX 기획자 역할

Phase 1 (기획) 단계에서 AX 기획자는 다음 역할을 수행한다.

1. 과제 정의서 작성 지원: AI CREW가 제출한 아이디어를 구조화된 과제 정의서(v0)로 변환

2. 자동 평가 해석: 6차원 평가 결과를 현업이 이해할 수 있도록 해석·설명

3. 우선순위 조율: 복수 과제 경쟁 시 기술 가능성·비즈니스 임팩트 기준으로 순서 조율

4. 이해관계자 정렬: 현업 부서·AX 엔지니어·컴플라이언스 간 요구사항 갭 식별

5. Phase Gate 관리: 각 Phase 전환 조건 충족 여부 점검 및 진입 승인

AX 기획자는 과제 정의서 v1 완성 전까지 AI CREW와 최소 1회 리뷰를 수행해야 한다. (Lv.2 이상 CREW는 셀프 리뷰 인정, 단 AX팀 최종 확인 필수)

제22조 AX 엔지니어 개발 기준

Phase 3 (MVP 개발) 이후 AX 엔지니어는 다음 기준을 반드시 준수한다.

1. Agent ID 선발급: 코드 작성 전 AX팀에서 Agent ID를 발급받고 코드에 하드코딩

2. 감사 로그 필수: 모든 LLM 호출·도구 실행은 log_audit() 함수를 통해 기록

3. Kill Switch 구현: 유형 3·4는 Circuit Breaker 패턴 필수 (가이드라인 제4장 참고)

4. 최소 권한 원칙: 도구는 업무에 필요한 것만 정의. 추가 권한은 AX팀 검토 후 부여

5. 합성 데이터 선행 검증: G2 이상 실 데이터 사용 전 합성 데이터로 기능 검증 완료

6. PR·코드리뷰 의무: AX팀이 개발 주체이므로 운영 배포 전 AX팀 내 최소 1인 코드리뷰 통과 필수. Lv.3 CREW가 공동 개발에 참여한 경우 CREW를 추가 리뷰어로 포함할 수 있으나 AX팀 리뷰를 대체하지 않는다. 리뷰 효율화는 표준 리뷰 체크리스트(이관 완성도·보안·KPI 측정 가능성 3항목)를 활용한다.

7. 운영 인수 문서: 배포 시 운영 매뉴얼(에이전트 설명, 장애 대응, 롤백 절차) 작성

제11장 배포 환경 결정 기준

제23조 배포 환경 유형

AI 과제의 배포 환경은 기밀등급·운용 특성·인프라 조건에 따라 세 가지 중 하나로 결정한다.

| 환경 | 적용 대상 | 대표 서비스 |
| --- | --- | --- |
| GPT Enterprise | G1, 사내 정형 문서 작업·생산성 도구 | Microsoft Copilot, ChatGPT Enterprise |
| AWS Landing Zone | G1~G2, 대용량 처리·외부 연동·스케일링 필요 | Bedrock(Claude), SageMaker |
| 온프레미스 (사내) | G2·G3, 기밀 운용 데이터·포지션 정보 포함 | 사내 서버, OpenClaw, 내부 API |

제24조 배포 환경 결정 트리

데이터에 G3(고객 PI·미공개 운용 포지션)이 포함되는가?
├─ YES → 온프레미스 (외부 전송 절대 금지)
└─ NO  → G2 데이터가 포함되는가?
          ├─ YES → 온프레미스 또는 AWS Bedrock (사내 VPC 내)
          └─ NO  → 대용량 처리 또는 외부 API 연동이 필요한가?
                    ├─ YES → AWS Landing Zone
                    └─ NO  → 생산성·협업 도구 성격인가?
                               ├─ YES → GPT Enterprise
                               └─ NO  → AWS Landing Zone 또는 온프레미스

추가 조건

- 실시간 운용 의사결정(주문·리밸런싱 판단)이 포함되면 온프레미스 우선

- 외부 규제 신고(공시·보고서 제출) 데이터가 포함되면 컴플라이언스팀 사전 승인 필요

- AWS Landing Zone 사용 시 AI데이터플랫폼팀과 VPC 피어링·IAM 정책 협의 필수

제12장 데이터플랫폼팀 연계

제25조 협업 원칙

AI 과제가 데이터플랫폼팀 소관 데이터 소스(DW, Mart, 실시간 피드)를 사용할 경우, 아래 원칙을 따른다.

1. 선협의 원칙: 데이터 소스 결정 전 데이터플랫폼팀과 가용성·SLA·기밀등급 확인

2. 계약 기반 접근: 비공식 직접 연결 금지. 데이터 요청서 → 검토 → 접근 권한 부여 순서 준수

3. CDO 카탈로그 등록: 사용하는 데이터 소스는 CDO 데이터 카탈로그에 등록 후 사용

4. SLA 준수: 데이터 신선도(T+1, T+0 등) 요건은 과제 정의서에 명시, 데이터플랫폼팀 확인 필요

제26조 데이터 요청 표준

AX팀이 데이터플랫폼팀에 데이터 접근을 요청할 때 다음 정보를 제공한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 / Agent ID | AX 과제명, 발급된 Agent ID |
| 요청 데이터 | 데이터셋명, 테이블/컬럼 범위 |
| 사용 목적 | 어떤 AI 기능에 사용하는지 1~2줄 |
| 기밀등급 | 요청 데이터의 등급 (G1/G2/G3) |
| 접근 방식 | API 호출 / 배치 추출 / 스트리밍 |
| 갱신 주기 | 실시간 / 일 1회 / 주기 없음 |
| 사용 기간 | 프로젝트 종료일 또는 상시 |

제27조 데이터 플로우 문서화 기준

데이터플랫폼팀 연계가 포함된 과제는 아래 흐름을 과제 정의서에 다이어그램으로 포함한다.

[데이터 원천]
  └─ 데이터플랫폼팀 DW/Mart
       └─ (API 또는 배치 추출)
            └─ AX 과제 수신 레이어 (기밀등급 경계 표시)
                 └─ AI 모델/에이전트 처리
                      └─ 산출물 (결과 저장·전달 방식)
                           └─ (G2 이상이면 온프레미스 내부에서만 유통)

문서화 필수 항목

- 데이터 흐름의 각 단계에서 기밀등급 명시

- G2 경계를 넘는 지점 표시 (외부 전송 금지 경계)

- 비정상 데이터 수신 시 처리 방법 (폴백·알림·중단)

- 데이터플랫폼팀 SLA 위반 시 에이전트 동작 정의

제13장 AX팀-현업 R&R 매트릭스

과제 신청·처리 기준 역할 흐름

현업 (AI CREW)               AX팀                    AX 위원회
      │                        │                          │
      │  과제 신청 (AX팀 접수) │                          │
      ├──────────────────────► │                          │
      │                        │ 스코어카드 자동 평가      │
      │                        │ 70점↑G1/G2 → 자동 승인  │
      │                        │ G3·미달 → AX팀장 검토    │
      │◄── 결과 통보 ──────────│                          │
      │                        │                          │
      │  Phase 0~2 자율 운용   │                          │
      │  (G1, 샌드박스)        │                          │
      │                        │                          │
      │  Phase 3 MVP           │                          │
      │◄── AX 엔지니어 협업 ───│                          │
      │                        │                          │
      │  Phase 4~5 파일럿 UAT  │                          │
      ├──────────────────────► │                          │
      │◄── 임시 ID 발급 ───────│                          │
      │                        │                          │
      │  Phase 6 고위험 승인   │                          │
      │                        ├────────────────────────► │
      │                        │◄─── 최종 승인 ───────────│
      │                        │ 정식 ID 발급             │
      │◄── 운영 개시 통보 ─────│                          │

Phase별 R&R 매트릭스

| Phase | 현업 (AI CREW) 역할 | AX팀 역할 | 협조 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 발굴 | As-Is 분석, 아이디어 발굴 | 존재 인식, 아이디어 상담 | — |
| 1 기획 | 과제 정의서 v0 작성, 신청 | 스코어카드 평가, 결과 통보 | — |
| 2 설계 | 요구사항 확인, 데이터 가용성 확인 | 과제 정의서 v1 작성, 기술 설계 | AI데이터플랫폼팀(G2 인프라) |
| 3 MVP | 합성 데이터 검증 협조 | MVP 개발 주도, 내부 테스트 | AI데이터플랫폼팀(샘플 데이터) |
| 4 심사 | 이해관계자 확인, 현업 승인 | 심사 보고서 작성, 위험 평가 | 정보전략팀·컴플라이언스(고위험) |
| 5 파일럿 | UAT 수행, KPI 측정, 피드백 | 임시 ID 발급, 파일럿 운영 지원 | AI데이터플랫폼팀(실데이터 SLA) |
| 6 운영 | 현업 활용, 이상 신고 | 정식 ID 발급, 모니터링, 개선, 폐기 판단 | AX 위원회(고위험) |

에스컬레이션 기준표

| 상황 | 에스컬레이션 대상 | 처리 기준 |
| --- | --- | --- |
| G3 데이터 포함 | AX팀장 → 컴플라이언스 | 컴플라이언스 승인 없이 진행 불가 |
| 68~72점 경계구간 | AX팀장 직접 검토 | 자동 처리 금지 |
| 고위험 운영 승격 | AX 위원회 | 위원회 의결 후 개시 |
| 보안 사고 발생 | AX팀장 → 정보전략팀 | 즉시 Suspended, 원인 분석 후 복구 |
| 12개월 미사용 에이전트 | AX팀장 | 폐기 검토 개시 |

제14장 우수 에이전트 인정 및 보상

목적: 잘 만들어진 에이전트와 이를 개발한 AI CREW를 공식적으로 인정하고 보상함으로써, 자발적 혁신 동력을 유지하고 사내 AI 문화를 확산시킨다.

우수 에이전트 선정 기준

핵심 원칙: 과제 정의서 v1에 목표값을 사전 합의한 지표만 유효한 평가 기준으로 인정한다. 사전 합의가 없으면 해당 기준은 0점으로 처리한다.

| 기준 | 배점 | 측정 방법 | 데이터 소스 | 사전 합의 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 달성률 | 30 | 과제 정의서 v1 목표 대비 실적 달성 % | 감사 로그 자동 집계 | 과제 정의서 v1 필수 |
| ROI 실현 | 25 | 절감 시간·비용 합산 (연환산) | 현업 부서장 확인 서명 | 과제 정의서 v1 필수 |
| 지속 활용 | 20 | 운영 90일 이상 + 월 활용 빈도 유지 | 인벤토리 자동 집계 | 불필요 |
| 문서화 | 15 | 프롬프트·운영 매뉴얼·감사로그 완비 여부 | AX팀 검토 | 불필요 |
| 혁신성 | 10 | 신규 업무 영역 최초 적용 또는 타 부서 전파 여부 | AX팀 수동 평가 | 불필요 |

보상 등급 및 지원

| 등급 | 기준 | 보상 내용 |
| --- | --- | --- |
| 우수 에이전트 | 80~89점 | AX팀장 포상 추천, 다음 과제 우선 배정, 사내 채널 공유 |
| 탁월 에이전트 (AX Excellence) | 90점 이상 | AX/PI센터장 표창, 성과 인센티브 연계 (HR·경영기획 협의), 전사 사례 발표 |

심사 운영

- 심사 주기: 분기 1회 (1·4·7·10월 말)

- 심사 대상: 🟢 Active 90일 이상 유지한 에이전트 (🟡 등록신청 또는 🔵 Suspended 상태 제외, 복구 후 다음 분기 자동 편입)

- 자동 집계 트랙: KPI 달성률·지속 활용·문서화 → AX팀 인벤토리·감사로그 자동 집계

- AX팀 수동 트랙: ROI 실현(부서장 서명 수집) + 혁신성(AX팀 수동 평가)

- 이의 신청: 결과 발표 후 5영업일 이내 AX팀에 이의 신청 가능

실패 리뷰 제도

폐기(🔴 Retired)된 에이전트도 학습 공유 대상이다. AX팀은 분기 1건 이상 실패 리뷰 노트를 작성하여 사내 공유한다. 실패 이유를 공유하는 것도 AI Native 문화의 일부다.

AX/PI센터 AX팀 | v7.7 | 2026-07-06