AI 운영 지침

AX/PI센터 AX팀

제 1 장 총칙

제 1조【목적】

본 지침은 「AI 운영 규정」(이하 "규정") 제12조의 위임에 따라 임직원의 AI

활용 기준과 AI 과제의 신청·평가·승인·개발·운영·점검에 관한 세부 절차와

기준을 정한다. 수치 기준·처리 기한·기술 기준은 「AX 운영기준」(이하

"운영기준")에 따른다.

제 2조【용어】

1. 본 지침에서 사용하는 용어는 규정 및 회사의 관련 규정에서 정하는 바에

따른다.

2. 샌드박스란 AI 활용의 파일럿 단계에서 사용하는 격리된 검증 환경을

말하며, "파일럿 환경"과 동일한 의미로 사용한다.

3. AI 활용이란 AI 기술을 특정 업무 프로세스에 적용하는 일체의 프로젝트를

말하며, AX Hub 시스템 내에서 "과제"와 동일한 의미로 사용한다.

4. 데이터 기밀등급은 G1(공개정보), G2(대외비), G3(기밀·극비)으로

구분하며, 분류 기준은 회사의 데이터 거버넌스 관련 규정에 따른다.

등급은 데이터 소관 부서(데이터 오너)가 지정한다.

5. 본질적 업무란 회사의 핵심 운용·투자 의사결정에 직결되는 업무를

말하며, G3(기밀·극비) 데이터 활용의 선결 요건이다.

제 2 장 AI 활용 기준

제 3조【AI 생성물 사용 기준】

1. AI 생성물은 담당자가 내용을 검토·확인한 후 사용한다.

2. AI 생성물을 근거로 업무상 의사결정을 하는 경우 AI 활용 사실을

의사결정 문서에 명시한다.

3. 대외 공개 자료 또는 규제 제출 문서에 AI 생성물을 사용하는 경우

컴플라이언스 사전 검토를 받는다.

제 4조【금지 행위】

1. 회사의 데이터 보호 기준에 위반하여 데이터를 AI 서비스에 입력·처리하는

행위

2. AI 생성물을 검토 없이 공식 문서·법적 문서·대외 제출 자료에 사용하는

행위

3. 업무와 무관한 개인 목적에 회사 AI 인프라·예산을 사용하는 행위

4. 사전 승인 없이 운영 환경에 AI 서비스를 임의로 배포하는 행위

제 3 장 과제 신청·평가·승인

제 5조【신청】

1. 전 임직원은 AX팀이 정하는 방법에 따라 AI 과제를 신청할 수 있다.

2. 신청서에는 과제명, 신청 부서·담당자, 기대 효익, 취급 데이터의 개요를

기재한다.

제 6조【평가】

제출된 과제는 운영기준이 정하는 평가 차원과 배점에 따라 평가한다.

제 7조【승인】

1. 평가 결과와 취급 데이터의 민감도에 따라 자동 파일럿 승인, AX팀장

검토, 상위 결재(컴플라이언스 검토 포함)로 구분하여 처리한다. 구분

기준과 처리 기한은 운영기준에 따른다.

2. 회사의 데이터 보호 기준상 기밀에 해당하는 데이터를 취급하는 과제는

데이터 소관 부서의 협의를 추가로 거친다.

제 8조【샌드박스(파일럿)와 상용의 구분】

1. 파일럿 승인은 샌드박스(파일럿) 환경 착수 권한에 한정되며, 운영 환경에

대한 접근 권한을 포함하지 아니한다.

2. 상용 전환은 「AI 운영위원회 규정」이 정하는 심의·의결에 따라

확정하며, 현재는 위험등급에 관계없이 전 과제를 AI 위원회에 상정함을

원칙으로 한다.

제 4 장 개발 및 배포

제 9조【개발 단계】

과제 개발은 ① 탐색·프로토타이핑(개발 담당 임직원) → ② AX팀 기획

검토(요구사항 확정) + AI데이터플랫폼팀 협의(배포 환경 결정) → ③ 고도화

개발·배포(AI데이터플랫폼팀 주관)의 단계로 진행한다. 단계별 이관 기준은

운영기준에 따르며, 개발 기술 기준은 별도의 개발표준 문서에 따른다.

제 10조【기술표준 자가점검 — Gate 2】

1. 프로토타입 완료 후 AX팀 인수 신청 시 API 명세, 데이터 보호 조치 계획,

감사 기록 설계, 테스트 수준의 4개 항목을 자가점검하여 제출한다.

2. Gate 2 검증은 과제의 위험등급에 따라 다음과 같이 수행한다.

3. 고위험 또는 기밀 데이터 취급 과제: AX팀(기획·거버넌스) +

AI데이터플랫폼팀(인프라·기술) + 정보전략팀(보안·DLP·암호화) 3자 공동

검증. 3개 팀 모두 확인 완료 시 다음 단계 진행.

4. 중위험 이하 (일반·내부 데이터): AX팀 + AI데이터플랫폼팀 2자 검증. 단,

AX팀은 정보전략팀이 정한 보안 체크리스트를 기준으로 확인한다.

5. 저위험: 과제 책임자 자가점검으로 갈음하며, AX팀이 사후 확인한다.

6. 미충족 항목은 보완계획서 제출을 조건으로 조건부 진행을 허용할 수

있다(전사 배포 전 보완 완료 의무).

제 11조【배포 환경】

1. 배포 환경은 운영기준이 정하는 판단 기준에 따라 결정하되, 기준이

불명확한 경우 회사의 관련 절차에 따른다.

2. 회사의 데이터 보호 기준상 외부 처리가 제한되는 데이터를 취급하는

과제는 사내 인프라 환경만 허용한다.

제 5 장 데이터 활용

제 12조【데이터 이용 원칙】

1. AI 활용에서 이용하는 데이터의 분류·신청·제공은 회사의 데이터 거버넌스

관련 규정과 데이터 소관 부서의 절차에 따른다.

2. 개발·검증(PoC) 단계에서는 샘플·더미 데이터 사용을 원칙으로 하되,

비식별화(마스킹·가명처리)된 데이터는 데이터 소관 부서의 확인 후

사용할 수 있다. 운영 데이터 원본의 직접 사용은 금지한다.

3. 기밀 데이터(고객 개인정보·운용 포지션·미공개 투자정보)를 외부 AI

서비스(클라우드 기반)에 입력하는 행위는 금지한다.

제 13조【의2 (데이터 취급 트랙 및 접근 유형】

1. 데이터 신청은 이용 목적에 따라 다음 두 트랙으로 구분한다.

2. Track A (데이터 활용): 기존 데이터를 업무에 직접 활용하는 경우

3. Track B (AI 연계): AI 모델 학습·추론·에이전트 연동에 데이터를

사용하는 경우. Track B는 기밀등급별 추가 통제를 적용한다.

4. 접근 유형은 다음과 같이 구분하며, 각 유형별 승인 기준은 운영기준에

따른다.

5. 조회: 시스템 내 확인만 허용하며 데이터 추출 불가

6. 추출: 파일·API 형태 다운로드 허용

7. 반출: 외부 반출 허용 (별도 심의 필요)

8. G3(기밀·극비) 데이터의 Track B 활용은 본질적 업무 해당 여부 확인 및

AX팀장 사전 승인을 선결 조건으로 한다.

제 14조【의3 (데이터 오너 승인】

1. 데이터 기밀등급은 데이터 소관 부서(데이터 오너)가 지정하며, 신청자가

변경할 수 없다.

2. G2(대외비) 이상 데이터 신청은 데이터 오너의 1차 검토(OWNER_REVIEW) 후

AI데이터플랫폼팀의 최종 승인 절차를 거친다.

3. 비식별 처리를 적용하는 경우 처리 방법 및 범위를 신청 시 명시하여야

하며, 데이터 오너가 적정성을 확인한다.

제 15조【데이터 제공과 단계 진행】

1. 데이터가 필요한 AI 활용은 신청 데이터의 제공이 완료된 후 기술표준

자가점검 단계로 진행함을 원칙으로 한다. 다만 일부 데이터의 제공이

지연되는 경우 AX팀장 승인으로 해당 데이터를 제외한 조건부 진행을

허용할 수 있다.

2. 파일럿용으로 제공받은 데이터는 상용 전환 시 상용 기준으로

재승인받음을 원칙으로 한다. 다만 저위험 AI 활용으로서 이용 조건이

동일한 경우 이용기간 연장으로 갈음할 수 있다.

제 6 장 운영 및 사후관리

제 16조【효과 측정】

과제 책임자는 도입 전 기준선을 기록하고, 운영기준이 정하는 시점에

실측치를 등록한다. AX팀은 측정 결과를 토대로 전사 확대 여부를 검토한다.

제 17조【운영 점검 및 비용】

1. AX팀은 승인 과제의 효익 달성, 보안 준수, 활용도를 점검하며, 중대한

리스크 확인 시 과제의 중단을 요구할 수 있다.

2. AI 운영비용은 AX팀이 정기 집계하여 보고하며, 운영기준의 기준금액을

초과하는 과제는 별도 승인을 받는다.

부 칙(2026.08.03)

이 지침(v1.0)은 시행일부터 적용한다.

종전의 "챔피언"은 "과제 책임자"로 한다.