삼성자산운용 AI 도입 거버넌스 지침

AX-POLICY-2026-001  v4.0

제정일: 2026년 7월 2일  |  개정일: 2026년 7월 8일 (v4.0)

[v4.0 추가 내용] 제9장(AX위원회·실무협의체), 제10장(AI Agent 운영관리), 제11장(생성형AI 도입·운영), 제12장(PI T/F 지원방안) 신설. 제1~8장은 v3.0과 동일.

# 제6장 AI 크루 개발·고도화 파이프라인

## 제18조 (AI 크루의 정의 및 역할)

"AI 크루"란 AX팀이 운영하는 전문 AI 에이전트 집합체로, 업무별 역할(CTO·CFO·CMO·운용역 등)을 부여받아 자율적으로 프로토타입·분석·초안을 생성하는 체계를 말한다.

AI 크루는 빠른 실증(탐색·프로토타이핑)에 특화되어 있으며, 프로덕션 수준의 개발은 AX 엔지니어가 수행한다.

## 제19조 (AI 크루 개발 단계 및 이관 기준)

AI 크루 개발은 다음 3단계로 진행되며, 각 단계 전환 시 이관 기준을 충족하여야 한다.

| 단계 | 주체 | 목표 | 이관 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 탐색·프로토타이핑 | AI 크루 | 핵심 기능 작동 확인. 데이터 플로우 정의. 주요 엣지케이스 문서화. | 기능 테스트 통과율 80% 이상 + 데이터 플로우 다이어그램 작성 완료 |
| 2단계 AX 기획자 검토·고도화 기획 | AX팀 기획자 | 프로토타입 사용성·보안·확장성 검토. 요구사항 명세서(SRS) 작성. 배포 환경 결정. | SRS 완료 + 기밀등급 확정 + 배포 환경 결정(제25조) + UI/UX 와이어프레임 |
| 3단계 AX 엔지니어 고도화 개발 | AX 엔지니어 | 프로덕션 수준 개발. 보안·테스트·문서화 기준 준수. | QA 통과 + 운영 Runbook 완성 + 인표님(IT 업무 개발팀장) 최종 승인 |

## 제20조 (AI 크루 개발 지표)

AI 크루의 개발 진척도 및 산출물 품질은 다음 지표로 측정하고, AX Request Hub에 등록한다.

| 지표 유형 | 지표명 | 측정 기준 | 목표값(권고) |
| --- | --- | --- | --- |
| 진척도 | 기능 완성률 | 요구 기능 대비 구현 완료 기능 수 | 이관 전 80% 이상 |
| 진척도 | 테스트 통과율 | 자동화 테스트 총 케이스 대비 통과 수 | 이관 전 80% 이상 |
| 품질 | AI 생성물 검수 통과율 | QA 첫 제출에서 통과된 산출물 비율 | 70% 이상 |
| 품질 | 버그 발생 밀도 | 기능당 발견된 버그 수 (이관 후 2주 기준) | 기능당 1건 미만 |
| 생산성 | 프로토타입 → 이관 소요일 | 1단계 착수 ~ 2단계 이관까지 경과일 | 과제 유형별 별도 기준 |
| 생산성 | 이슈 해결 평균 시간 | 이슈 등록 ~ 완료 처리까지 평균 시간 | 3영업일 이내 |

## 제21조 (AX팀 기획자 역할)

AX팀 기획자는 AI 크루 착수 전(기획 단계)과 프로토타입 완성 후(검토 단계)에 다음 역할을 수행한다.

### 기획 단계 (AI 크루 착수 전)

- AI 도입 과제 요구사항 분석 및 우선순위화 (AX Request Hub 스코어카드 기반)

- AI 크루 작업 범위(Scope) 및 성공 기준(DoD, Definition of Done) 정의

- 데이터 플랫폼팀과 데이터 소싱 협의 및 인터페이스 설계 (제28조 준수)

- 기밀등급 사전 확인 및 배포 환경 후보 검토

- AI 크루에게 과제 브리핑 문서 작성 및 전달

### 검토 단계 (프로토타입 완성 후)

- 프로토타입 기능 시연 검토 — 비즈니스 요구사항 충족 여부 평가

- 사용성(UX) 개선 요구사항 정의

- AX 엔지니어 인계용 요구사항 명세서(SRS) 작성

- 배포 환경 최종 결정 (제25조) 및 IT 인프라팀 협의 착수

## 제22조 (AX 엔지니어 개발 기준)

AX 엔지니어가 AI 크루 프로토타입을 고도화 개발할 때 다음 기준을 준수한다.

### 코드 품질

- PR 코드 리뷰 필수: 동료 AX 엔지니어 1인 이상 승인 후 머지

- 자동화 테스트 커버리지 70% 이상 확보 (단위 테스트 + 통합 테스트)

- 타입 안전성 확보: TypeScript 또는 Python 타입 힌트 적용

- AI 크루 프로토타입 코드의 직접 재사용 시 반드시 리팩토링 후 사용

### 보안

- 기밀등급별 데이터 처리 기준 준수 (제5조)

- API 키·인증정보 환경변수 관리 — 코드 내 하드코딩 금지, .gitignore 처리 필수

- 의존성 취약점 스캔 실시 (배포 전 npm audit / pip-audit 등 1회 이상)

### 문서화

- API 명세서 또는 README 작성 (기능·파라미터·에러 케이스 포함)

- 배포 절차서(Runbook) 작성 — 환경 변수 목록, 실행 명령, 롤백 방법

- 운영 장애 대응 가이드 작성 — 주요 장애 시나리오별 조치 방법

# 제7장 배포 환경 결정 기준

## 제23조 (배포 환경 유형)

AI 과제의 배포 환경은 다음 3가지 유형으로 구분하며, 각 유형의 특성과 적합 기밀등급은 아래와 같다.

| 유형 | 설명 | 적합 기밀등급 | 주요 장점 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT Enterprise (Microsoft 호스팅) | Microsoft Azure 위에서 운영되는 엔터프라이즈용 GPT 서비스. MS가 인프라 관리, 고객 데이터 모델학습 미사용. | G1, G2 (G3 적용 불가) | 빠른 도입. 추가 인프라 불필요. IT 관리 부담 최소. | 외부 서비스 의존. 사내 코어 시스템 직접 연동 제한. |
| AWS Landing Zone (클라우드 인프라) | 회사 전용 AWS 계정·VPC에 구성된 격리 클라우드 환경. 대용량 데이터 처리·사내 시스템 연동에 적합. | G1, G2 (G3는 망분리 설계 별도 필요) | 확장성. 사내 시스템 API 연동 용이. 대용량 배치 처리. | 인프라 설계·관리 비용 발생. 초기 구축 기간 3~6개월. |
| 사내 온프레미스 (내부 서버 직접 배포) | 회사 자체 서버에 직접 설치·운영. 외부 네트워크 완전 차단 가능. | G1, G2, G3 모두 적용 가능 | 최고 수준 데이터 보안. 기밀 데이터 처리 가능. 네트워크 통제. | 서버 구축·유지보수 비용. IT 인프라팀 협의 및 승인 필요. |

## 제24조 (배포 환경 결정 절차)

배포 환경은 다음 판단 순서(Decision Tree)에 따라 결정한다.

| 판단 순서 | 조건 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 과제에서 G3 기밀 데이터(고객 PI, 운용 포지션, 미공개정보)를 처리하는가? | Yes → 온프레미스만 허용. No → 2번으로 |
| 2 | 실시간/대용량 데이터 처리 OR 사내 코어 시스템(펀드관리·리스크시스템 등) API 직접 연동이 필요한가? | Yes → AWS Landing Zone 우선. No → 3번으로 |
| 3 | 빠른 실증(3개월 이내)이 목적이며 G1·G2 데이터만 처리하는가? | Yes → GPT Enterprise 우선 |
| 4 | 위 기준이 충돌하거나 판단이 어려운 경우 | AX팀장 결정. 필요 시 IT 인프라팀 협의. |

# 제8장 데이터 플랫폼팀 연계 및 플로우

## 제25조 (데이터 플랫폼팀 협업 원칙)

AI 과제에서 데이터 플랫폼팀(이하 "DT팀")이 관리하는 데이터를 사용하는 경우, AX 기획자가 DT팀과 사전 협의를 거쳐야 하며 다음 원칙을 준수한다.

- 데이터 소싱 협의는 AX 기획자 검토 단계(제19조 2단계) 착수 시점에 개시한다.

- DT팀 데이터를 무단으로 복사하거나 사내 승인 없이 외부 AI 서비스에 전달하여서는 아니 된다.

- 데이터 기밀등급은 DT팀 데이터 오너(Data Owner)의 확인을 받아 결정한다.

## 제26조 (데이터 요청 및 인터페이스 표준)

DT팀에 데이터를 요청하는 경우, 다음 항목을 명시한 요청서를 AX Request Hub에 등록하고 DT팀에 공유한다.

| 항목 | 작성 기준 |
| --- | --- |
| 데이터 명칭 및 식별자 | 테이블명, API 엔드포인트 또는 파일 경로 명시 |
| 사용 목적 및 과제 ID | AX Request Hub 과제 번호 포함. AI 모델 학습·추론·조회 등 용도 구분 |
| 기밀등급 (확인 필요) | G1/G2/G3 — DT팀 데이터 오너 확인 후 기재 |
| 갱신 주기 및 SLA | 실시간 / 일배치 / 주배치 등 선택. 허용 지연 시간(Latency) 명시 |
| 예상 사용량 및 기간 | 일평균 조회 건수, 기간(파일럿 기간 / 상시 운영 등) 명시 |
| 인터페이스 방식 | DB 직접 조회 / REST API / 파일 드롭(배치) 중 선택. DT팀과 협의 |

## 제27조 (AI 과제 데이터 플로우 문서화 기준)

모든 AI 과제는 데이터 플로우(Data Flow)를 다음 항목에 따라 문서화하고, AX Request Hub 과제 상세에 첨부한다.

| 문서화 항목 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 원천(Source) | 데이터가 발생하는 시스템·팀 | DT팀 데이터 플랫폼 / 운용시스템 / 외부 API |
| 변환 로직(Transform) | 데이터 가공·정제 방법. AI 입력 형식으로의 전처리 방법 포함 | 결측값 처리 방식, 토큰화, 임베딩 방법 |
| 적재 대상(Load) | 처리된 데이터가 저장되는 위치 | Vector DB / S3 버킷 / SQLite / 내부 서버 |
| 갱신 주기 및 SLA | 데이터 최신화 주기 및 허용 지연 시간 | 매일 07:00 배치 / 실시간 5초 이내 |
| 데이터 오너십 | 데이터 담당 부서 및 담당자 이름 | DT팀 홍길동 / 운용팀 김철수 |
| 기밀등급 | 해당 데이터의 기밀등급(G1/G2/G3) | G2 — 내부제한 |

# 제9장 AX 위원회 및 실무 협의체 운영

## 제28조 (AX위원회 구성 및 운영)

전사 AI 도입 전략의 최종 의사결정 기구로 AX위원회를 둔다.

위원장은 AX/PI센터장이 맡으며, 위원은 CCO·CRO·CISO·현업임원 等으로 구성한다.

AX팀장을 간사로 하여 반기 1회 정기회의를 개최한다.

### AX위원회 의결 및 심의 사항

전사 AI 도입 전략 및 연간 AX 과제 로드맵 승인

AI 도입 우선순위 결정 및 주요 AI 투자(예산) 승인

AI Agent의 효용성·안정성 최종 심의 및 Agent-HR 등재 승인

우수 에이전트 포상 및 전사 확산 여부 결정

## 제29조 (AX 실무 협의체 구성 및 역할)

AX위원회 산하에 실무 협의체를 두어 Agent 운영 현황·개선·폐기를 실무 차원에서 관리한다.

구성: 유관 부서장, AX팀장 / 운영: 월 1회 정기 및 비정기

고위험 Agent 식별 및 통제 절차 수립

현업 개발 Agent의 표준화 여부·안정성 검증 후 AX위원회 상정

Agent의 운영 현황, 개선방안, 폐기시점 협의 (Life-Cycle 관리)

AI 활용 결과 및 기여도를 분석해 Agent 성능평가 및 보상 제안

# 제10장 AI Agent 운영 관리

## 제30조 (Agent 위험 등급 분류)

AI Agent는 위험도 및 비즈니스 영향도에 따라 3개 등급으로 분류하며, 등급별 통제 수준을 달리 적용한다.

고위험(High Risk): 대외 고객 대상 응대, 핵심 전략·개인정보 취급, 사람 개입 없이 업무 시스템 상태를 변경·실행. 출시 전 보안·규제 심사 및 상시 모니터링 필수.

중위험(Medium Risk): 내부 임직원 대상 업무 프로세스 자동화, 비기밀 데이터 기반 분석·기획서 초안 작성 등. 최종 검토 시 Human-in-the-loop 적용.

저위험(Low Risk): 단순 사내 규정 조회, 공개 사외 데이터 기반 리서치 지원 등. 표준 운영 절차 준수.

## 제31조 (Agent 평가 및 보상)

AI 활용 결과 및 업무 기여도를 분기 1회 종합 평가하여 AX위원회에 보고한다.

응답 정확도 및 업무 기여도를 정량·정성 평가한다.

우수 및 탁월 에이전트를 분기별 선정하여 개발·운영 조직에 포상을 제안한다.

선정된 우수 Agent는 AX위원회 심의를 거쳐 전사 자산화 및 확산 여부를 결정한다.

## 제32조 (Context 자산화)

AI 활용 과정에서 생성된 프롬프트 템플릿, Fine-tuning 데이터셋, 산출물 등을 전사 지식 저장소에 등록·관리한다.

산출물의 생성 주기 및 변경 이력을 추적 관리한다.

AI 모델 업데이트 및 사용자 변경에 따른 결과물 일관성을 확보한다.

기밀등급에 따라 접근 권한을 분리·적용한다.

# 제11장 생성형 AI 도입 및 운영

## 제33조 (AI 리터러시 레벨별 도구 배분)

업무 목적 및 비용 효율성을 고려하여 임직원의 AI 리터러시 수준에 따라 AI 도구를 배분한다.

Level 4 (Expert): AX센터·디지털마케팅·자산운용 전문개발자 - AI연구망·AWS 샌드박스 (2026.10)

Level 3 (Advanced): AX크루 및 현업 코딩 가능자 50명 - Codex·Claude Code·Antigravity (2026.10)

Level 2 (Intensive): No/Low-Code Agent 개발 가능 현업 100명 - GPT Chat·Claude Cowork (2026.08)

Level 1 (Basic): 일반 임직원 100명 - Gemini·GPT for Excel (2026.08)

## 제34조 (모니터링 및 비용 관리)

모델별 토큰 사용량·호출 빈도·응답속도 및 API 비용을 상시 모니터링한다.

정기적인 비용 분석을 수행하고 경량 모델 대체 방안을 검토한다.

관리자 환경에서 최대 토큰 사용량을 통제한다.

## 제35조 (AI 리터러시 제고)

본부장·임원 교육은 인사팀 주관으로 진행한다.

사내 강사를 육성하여 AI 크루 대상 강의를 진행한다.

기업형 AI 도입·배분에 따른 사내교육을 추가 실시한다 (2026년 8월~).

AI 활용 우수 사례 공모전을 개최하고 프롬프트 템플릿·가이드북을 배포한다.

# 제12장 PI T/F 지원 방안

## 제36조 (과제 수립 지원 및 PoC)

AX팀은 현업 부서의 프로세스를 분석하고 AI 적용 타당성을 검증한다.

요구 데이터 검토(보유·품질·권한) 및 프로토타입 개발을 지원한다.

정량적·정성적 성공 지표를 수립하고 검증 및 상용화 판정을 수행한다.

## 제37조 (보안 등급 기반 단계적 실행)

### Phase 1 - 외부 데이터 기반 부서 우선 적용

대상: 상품기획·마케팅·운용 등 외부 공개 데이터 활용 비중이 높은 부서. 클라우드 기반 AI 인프라 활용.

### Phase 2 - 내부 기밀·대외비 데이터 취급 부서 (2026년 10월~)

대상: 경영지원·리스크·컴플라이언스 등 보안 등급이 높은 부서. 내부(On-premise) AI 플랫폼 연계.

## 제38조 (데이터 수급 및 인프라 연계)

스노우플레이크(Snowflake) 기반 전용 데이터 마트(Data Mart)를 구축한다.

MCP(Model Context Protocol) 서버 커넥터를 구축하여 LLM이 데이터를 직접 참조할 수 있는 환경을 제공한다.

데이터의 정제·라벨링·가명정보 처리 표준 가이드라인을 제공하여 AI Ready 데이터를 확보한다.

# [부 칙]

제1조 (시행일)  이 지침(v4.0)은 2026년 7월 8일부터 시행한다.

제2조 (기존 지침과의 관계)  제1~8장 및 기존 부칙은 v3.0과 동일하다. v4.0은 제9~12장을 추가한다.

제3조 (개정이력)

- v1.0 (2026.07.02 제정)

- v2.0 (2026.07.02 — CTO·CFO·CMO 검토 반영)

- v3.0 (2026.07.05 — AI 크루 파이프라인, 배포 환경 결정 기준, 데이터 플랫폼 연계 추가)