AX 거버넌스 체계 수립(案)

작성부서: AX/PI센터

작성일자: 2026. 7. 8.

□ AX위원회와 실무 협의체 중심의 신속한 의사결정 체계 가동 □ 비즈니스 프로세스 혁신(PI)을 위한 지원 체계 구축 □ AI를 신뢰할 수 있는 자산으로 활용하기 위한 체계적 Agent관리 □ 데이터 신뢰성·적시성 확보를 위한 AI 핵심 인프라 기반 마련

1. AX 거버넌스 체계

□ AX위원회의 구성

- 구성: 위원장(AX/PI센터장), 위원(CCO, CRO, CISO, 현업임원等)

- 운영: AX팀장을 간사로 정기(반기) 회의 진행

- 의결 및 심의 사항

→ 전사 AI 도입 전략 및 연간 AX 과제 로드맵 승인

→ AI 도입 우선순위 결정, 주요 AI 투자(예산) 승인

→ AI Agent의 효용성/안정성 최종 심의 및 Agent-HR 등재승인

→ 우수 에이전트 포상 및 전사 확산 여부 결정

□ AX 실무 협의체

- 구성: 유관 부서장, AX팀장, 정기(월1회) 및 비정기 회의

- 고위험 Agent 식별 및 통제 절차 수립

- 현업 개발 Agent의 표준화여부/안정성 검증 후 등재 여부 상정

- Agent의 운영현황, 개선방안, 폐기시점 등 협의(Life-Cycle)

- AI 활용결과 및 기여도를 분석해 Agent 성능평가 및 보상 제안

2. AI Agent 운영 관리 절차

□ Agent 등급 분류 및 평가

- 위험도 및 비즈니스 영향도 기반 등급 산정

| 위험 등급 | Agent 활용 대상 및 예시 |
| --- | --- |
| 고위험 (High Risk) | - 대외 고객 대상 응대, 핵심 전략 및 개인정보 취급 - 사람의 개입 없이 업무 시스템 상태를 변경·실행 → 출시 전 보안/규제 심사 및 상시 모니터링 필수 |
| 중위험 (Medium Risk) | - 내부 임직원 대상의 업무 프로세스 자동화 - 비 기밀 데이터 기반의 분석 및 기획서 초안작성等 → 최종 검토 시 Human-in-the-loop 적용 |
| 저위험 (Low Risk) | - 단순 사내 규정 조회 - 공개된 사외 데이터 기반의 리서치 지원 등 |

- AI 활용 결과 및 업무 기여도를 종합 평가해 AX위원회에 보고

→ 응답 정확도 및 업무 기여도를 정량/정성 평가

- 평가 및 보상: 분기 1회 에이전트 성능 평가

→ '우수' 및 '탁월' 에이전트를 선정

→ 개발/운영 조직에 대한 포상 제안 및 전사 자산화 및 확산

□ Context자산화(AI산출물 관리)

- AI 활용 과정에서 생성된 프롬프트 템플릿

- Fine-tuning 데이터셋, 산출물 등을 전사 지식 저장소 등록

- 산출물의 생성 주기 및 변경 이력을 추적 관리

- AI모델 업데이트 및 사용자 변경에 따른 결과물 일관성 확보

3. PI T/F 지원 방안

□ 과제수립 지원 및 PoC(개념검증)

- 현업 부서의 프로세스를 분석하고, AI적용 타당성 검증

- 요구 데이터 검토(보유/품질/권한) 및 프로토타입 개발 지원

- 과제에 필요한 데이터의 존재 여부, 품질, 접근 권한 등을 사전 검토

- 정량적·정성적 성공 지표를 수립하고, 검증 및 상용화 판정

□ 보안등급 및 인프라 구축에 따른 실행 순서

[Phase 1] 외부 데이터 기반 부서 우선 적용

- 상품기획, 마케팅, 운용 등 시장 동향 리서치 및 외부 공개

데이터 활용 비중이 높은 부서의 PI과제를 우선 실행

- 클라우드 기반의 AI인프라를 활용하여 성공사례 확보

[Phase 2] 내부 기밀/대외비 데이터 취급 부서

- 경영지원, 리스크, 컴플 등 보안 등급이 높은 부서 대상

- 구축 중인 '내부(On-premise) AI플랫폼'과 연계해 진행(10월)

□ 데이터 수급 및 인프라 연계

- 스노우플레이크 기반의 전용 '데이터 마트(Data Mart)' 구축

- MCP(Model Context Protocol) 서버 커넥터 구축

→ LLM이 데이터를 직접 참조(RAG 등)할 수 있는 환경 제공

- 데이터의 정제/라벨링/가명정보 처리 표준 가이드라인 제공

→ AI Ready 데이터 확보

※ 데이터 규정은 별도 작업 중이며, 위원회는 AX위원회와 통합 운영

4. 생성형AI 도입 및 운영

□ 기업용 AI 모델 배분 및 활용 기준

- 업무 목적 및 비용 효율성을 고려하여 모델 제공

|  | 리터러시 레벨 | 대상 | 제공 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 4 (Expert) | 실질적 성과 창출을 견인하는 비즈니스 과제를 기획, 개발하는 단계 | AX센터,디지털마케팅, 자산운용부분 전문개발자 | AI연구망 및 AWS샌드박스 (10월) |
| Level 3 (Advanced) | 프로젝트 기획 단계를 이해하고, E2E PI과제를 개발하는 단계 | AX크루 및 현업 코딩 가능자 * 50명 제공 | Codex, Claude Code, Antigravity (10월) |
| Level 2 (Intensive) | 나만의 AI Agent 제작법을 학습하여, AI 실무역량 및 생산성 향상을 도모하는 단계 | No/Low-Code Agent개발가능 현업 * 100명 선 제공 | GPT Chat, Claude Cowork (8월) |
| Level 1 (Basic) | AI기술로 인한 내/외부환경 변화를 인식하고, AX조직전환 공감 및 심리적 장벽을 제거하는 단계 | 일반 임직원 * 100명 선 제공 | Gemini, GPT for Excel (8월) |

□ 모니터링 및 비용 관리

- 모델별 토큰(Token)사용량, 호출 빈도, 응답속도 및 API 비용等

- 정기적인 비용 분석 수행 및 경량 모델 대체 방안 검토

- 최대 토큰(Token)사용량 통제 * 관리자 환경에서 통제 가능

□ AI 리터러시(Literacy) 제고 방안

- 본부장/임원 교육은 인사팀에서 진행中

- 사내 강사육성 및 사내 강사를 통한 AI크루대상 강의 진행

- 기업형 AI도입 및 배분에 따른 사내교육 추가 실시(8월~)

- 사내 AI 활용 우수 사례(Best Practice) 공모전 개최

- 프롬프트 템플릿 및 AI 활용 가이드북 배포

5. 통제 방안(보안)

□ 데이터 등급분류 기반 통제

| 데이터 등급 |  | 데이터 유형 |
| --- | --- | --- |
| 기밀 | 극비 | 경영전략 데이터, 개인식별정보, 거래데이터, 공시 전 포트폴리오 |
| 비 기밀 | 대외비 | 주문 데이터, 재무/회계 데이터 투자규제 관리 데이터(컴플 정보) 운용보고, 자산평가 데이터 등 |
|  | 일반 | ETF등 공모펀드 공시 포트폴리오, 상품공개정보, 시장데이터 등 |

□ 운영 환경 통제

- 기밀데이터 암호화/DLP, 접근 로깅/이상탐지

* DLP(Data Loss Prevention): 내부 데이터가 부적절하게 유출되거나 손실되는 것을 방지

- SaaS/생성형 AI는 금융보안원 평가 '충족' 도구로 한정,

개인정보 입력 금지

□ 보존·파기 (법정기준 매핑)

- 투자권유·거래·운용·계약·재무자료 10년

- 금융상품 판매자료 15년

- 개인신용정보 상거래 종료 후 최장 5년내 삭제 等

- 기한 도래 시 자동파기(또는 분리 보관) 및 증적 관리(로깅)

[별첨1] AX 단계별 실행 로드맵

| 단계 | 목표 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (3개월) | 기반 구축 | - AX 거버넌스 체계 수립 - 규정·지침 등 R&R 확정 - 기업용 AI 도입 및 리터러시 제고 - AI 데이터 연계 인프라 구축 - PI T/F를 통한 Agent PoC 진행 |
| 2단계 (6개월) | 전사 확산 | - 데이터 플랫폼(마트) 구축(카탈로그 정리) - 데이터 연계(MCP/API) 서버 구축 - 접근통제 고도화 - Agent Playground(Sandbox) 구축 |
| 3단계 (6개월) | 고도화 | - PI Agent 내재화/상용화 - 데이터 계보 자동화 * 소스부터 최종 사용까지 이동/변환 과정을 실시간으로 추적하고 시각화하는 기술 - AX 성숙도 평가 |

[별첨2] AX/PI 센터 R&R

|  |  |  |  | AX/PI센터장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AX팀 |  |  | AI데이터플랫폼팀 |  |  |  | IT업무개발팀 |  |  |  | 정보전략팀 |  |  |  |  |
| PI (Process Innovation) AI리터러시 AI거버넌스 에이전트 심사/평가 MVP 개발 Agent Life-Cycle관리 |  |  | 데이터 전략/기획 데이터 거버넌스 데이터플랫폼 운영 Agent플랫폼(AWS) 데이터 파이프라인 (MCP/API) |  |  |  | ATIS(IS팀 운영) 오퍼레이션시스템 KOSMOS/COMPAS APA 플랫폼 PI시스템 Sam’s Talk AI업무포털 GIPS/RPA |  |  |  | 인프라 네트워크 DBA 내부통제(보안) 기획/계약/예산 OA/PaaS * CISO조직검토必 |  |  |  |  |

- 以上 -

감사합니다.